Приложение 2

к Соглашению

от _________ 2016 года  № 95/144

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | ожидаемый результат | состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Ромашкинское сельское поселение на 2016год» 1. Демонтаж спортивного городка в пос. Понтонное, находящегося в аварийном состоянии. |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 63-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор» |
| 1.2. | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 09.08.2016 г. |
| 1.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | № 08 от 20.07.2016 |
| 2. Закупка и установка тренажеров в пос. Понтонное |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 84-А от 21.06.2016 с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 59/1-А от 01.06.2016 с ООО «ЭкоСтайл» |
| 2.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 2.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 29.08.2016 г. |
| 3. Приобретение и установка скамеек и урн в пос. Понтонное |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №62-А от 17.06.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 3.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 30.08.2016 г. |
| 3.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 24.08.2016 г. |
| 4. Приобретение и установка спортивно развивающего оборудования на детской площадке в пос. Новая Деревня |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | определение подрядной муниципальный контракт № 86-А от 01.08.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 83-А от 01.08.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 85-А от 28.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 4.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 4.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 24.08.2016 г. |
| 5. Приобретение и установка навеса над тренажерами в пос. Саперное (стадион) |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №64-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор» |
| 5.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 5.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 30.08.2016 г. |
| 6. Обустройство места купания в пос. Саперное |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | определение муниципальный контракт №92-А от 10.08.2016 с ООО «Метеор» |
| 6.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 05.09.2016 г. |
| 6.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 05.09.2016 г. |
| 7. Приобретение и установка малых форм в пос. Саперное у дома 9 по ул. Школьная |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 77-А от 27.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 78-А от 15.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 79-А от 18.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 7.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 7.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | От 29.08.2016 г., от 26.08.2016 г., от 26.08.2016 г. |
| 8. Ремонт колодца в пос. Шумилово ул. Тургостиница; |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №65-А от 17.06.2016 с ООО «Метеор» |
| 8.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 8.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | От 16.08.2016 г. |
| 9. Демонтаж и установка контейнерной площадки в п. Лосево |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №66-А от 17.06.2016 с МП «АУРП» |
| 9.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 01.08.2016 г. |
| 9.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | От 01.08.2016 г. |
| 10. Приобретение и установка малых форм пос. Лосево |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 74-А от 01.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 76-А от 22.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 48/1-А от 18.05.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 94/1-А от 22.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 10.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 31.08.2016 г. |
| 10.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | № 17 от 23.08.2016 № 16 от 23.08.2016 № 17 от 23.08.2016 |
| 11. Восстановление профиля дороги ул. Счастливая в пос. Лососево |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт №89-А от 03.08.2016 с ООО «Метеор» |
| 11.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г. |
| 11.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 01.09.2016 г. |
| 12. Приобретение и установка уличных тренажеров у д.9 по ул. Центральная пос. Суходолье |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 82-А от 20.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 52/1-А от 20.05.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 87-А от 25.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» муниципальный контракт № 88-А от 29.07.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 12.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г. |
| 12.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 25.08.2016 г. |
| 13. Приобретение и установка малых форм у д. 6 и д.8 по ул. Центральная пос. Суходолье |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 1 июня 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | определение подрядной организации и заключение муниципального контракта | муниципальный контракт № 67-А от 17.06.2016г. с ООО «ЭкоСтайл» |
| 13.2 | Выполнение работ | до 31 августа 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Завершение работ | Работы выполнены и оплачены от 01.09.2016 г. |
| 13.3 | Приемка работ | до 31 сентября 2016г. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | акт выполненных работ | от 26.08.2016 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Акт приёмочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | отчет по освоению объектов и целевых показателей по Соглашению с Главным распорядителем | Отчет подготовлен 1.10.2016г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. обл. по распределению субсидии. | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

__________/С. В. Танков/   МП