ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ № 95/145

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан

в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного

самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области» в 2017 году

Санкт-Петербург "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании [Положения](consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A856A13782F1E459ED957CA1A15FB3BFCAF59600406A6E0D3E3D9DD6611ADz674N) о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года   
№ 9, с одной стороны и администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице главы администрации Танкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны",   
в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A856A13782F1E459DD15DC61915FB3BFCAF5960z074N) Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года   
№ 214 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"   
и на основании постановления Правительства Ленинградской области от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_ "О распределении в 2016 году субсидий бюджетам поселений на реализацию областного [закона](consultantplus://offline/ref=BB80012B5EF1513729B9AA83EA169DC44B7A8270B78A153DF4ABF68C8BP8g1I) от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" и решения комиссии по рассмотрению и отбору заявок администраций муниципальных образований Ленинградской области на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A0B7130AFCC5B530530A856A13782F1E459EDA5BC51A15FB3BFCAF59600406A6E0D3E3D9DD6E17AAz67AN) "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением председателя Комитета от "29" февраля 2016 года № 12, оформленного протоколом заседания Комиссии от "07" апреля 2017 года № б/н, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести в соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области» в 2017 году следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению План мероприятий ("Дорожная карта" Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

4.Все Приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  Место нахождения:  191311, г. Санкт-Петербург,  Суворовский пр., д.67  Тел. (812) 274-10-50  Банковские реквизиты:  ИНН 7842508133  КПП 784201001  л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО),  р/с № 40201810300000001022  Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург,  БИК 044106001  ОКТМО 41000000  Код расхода: 990 1403 66303 70880 521 251, код цели – 1050 | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Место нахождения:  188743,Ленинградская область,  Приозерский район, ул. Новостроек д.16  Тел.(813)99663  Банковские реквизиты:  ИНН 4712039358  КПП 471201001  УФК по Ленинградской области (администрация Ромашкинское сельское поселение Приозерский МР, л/с 04453009550)  р/с 40101810200000010022  Банк: Отделение Ленинградской г.Санкт-Петербург  БИК 044106001  ОГРН 1054700441355  ОКОПФ 81 ОКПО 04183316  ОКВЭД 75.11.32 ОКТМО 41639434  Код администратора дохода:  037 2 02 29999 10 0000 151 |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бурак Л.В.)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  М.П. | Глава администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  Приозерский район Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Танков С.В.)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  М.П. |

Приложение № 1

к Доп. Соглашению

от 26 апреля 2017 года № 95/145

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| 1 | Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая:  кабель СИП  светильников | м.  шт. | 1500  15 |
| 2 | Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | м | 120 |
| 3 | Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | м | 120 |
| 4 | Приобретение навеса для размещение объектов розничной торговли в п.Лосево | шт. | 1 |
| 5 | Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | шт. | 12 |
| 6 | Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | шт. | 21 |
| 7 | Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | шт. | 1 |
| 8 | Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | м | 600 |
| 9 | Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | шт. | 1 |
| 10 | Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | м | 120 |
|  |  |  |  |

Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № 95/145

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Благоустройство территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | | | | |
| 1. | Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Электромонтажные работы в п. Новой деревне ул. Сосновая |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 2. | Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Подрядная организация | Заключение муниципального контракта |
| 2.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая | Июль-август 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя ключевая |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 3. | Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 3.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | Июль-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 4. | Приобретение навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 4.2. | Выполнение работ по приобретению и установки для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка навеса для реализации объектов розничной торговли в п.Лосево |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 5. | Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-август 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 5.2. | Выполнение работ по приобретению и замены уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | Август-сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 6. | Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-август 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 6.2. | Выполнение работ спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная | май-август 2017 года | Подрядная организация | Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Лесная и ул. Центральная |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 7. | Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 7.2. | Выполнение работ по приобретению и установки хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. №5. |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 8. | Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 8.2. | Выполнение работ по восстановлению ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома №6 до ул. Лесная дома № 4 |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 9. | Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 10. | Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная |  | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 10.2. | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | Июль-август 2017 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.В. Танков/

МП