ОТЧЕТ

По проведению контрольно-счетным органом МО Приозерский район

Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка эффективности  реализации муниципальных программ городских и сельских поселений МО

Приозерский муниципальный район  за  2017 год»

1. Анализ годовых отчетов  городских и сельских поселений об исполнении муниципальных программ и оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Объектом проверки являются:

-результаты исполнения реализации  МП;

-результаты оценки эффективности МП;

-информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

Для проведения проверки,   контрольно-счетным органом анализировались годовые отчеты поселений « О реализации и  оценки эффективности муниципальных программ  за 2017  год» опубликованные на официальных сайтах администраций городских и сельских поселений.

Годовые отчеты опубликованы   12 поселениями, у двух поселений (Плодовское и Севастьяновское)  годовые отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год не опубликованы на официальном сайте поселений.

В  поселениях  на 2017 год принято 95 муниципальных программ, удельных вес принятых трехлетних программ от общего числа муниципальных программ составил 55,8%, а однолетних 44,2%, т.е. наблюдается тенденция   планирования расходов поселениям по муниципальным программам  на долгосрочный период.

Результаты  исполнения   муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 2017 год отражены в  сводной Таблице №1.

Таблица №1                                                                                                                                                                                                                                     (%)

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | НП «Формирование комфортной городской среды | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | % МП в объеме бюджета на 2017г. | Исполнено в % к уточ. бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 100,0 |  | 99,7 | 94,3 | 89,4 | 86,1 | 99,9 | 68,1 | 100,0 | 81,2 | 91,7 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 100,0 |  | 99,6 | 100,0 | 98,5 | 99,9 | 50,6 | 99,7 | 95,0 | 95,0 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 100,0 |  | 96,7 | 40,6 | 25,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 86,5 | 47,7 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 100,0 |  | 89,0 | 87,1 | 72,8 | 93,0 | 93,4 | 59,8 | 94,9 | 85,2 | 80,9 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 100,0 |  | 99,9 | 99,9 | 84,5 | 96,0 | 95,2 | 100,0 | 77,2 | 90,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 100,0 |  | 99,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 80,4 | 99,4 | 78,6 | 77,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 43,8 |  | 97,0 | 0,0 | 38,3 | 97,3 | 3,6 | 100,0 | 79,0 | 23,3 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  |  | 96,4 | 29,8 | 81,2 | 82,9 | 90,2 | 98,8 | 87,5 | 49,1 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 100,0 |  | 97,3 | 100,0 | 97,6 | 88,9 | 99,9 | 100,0 | 79,6 | 97,2 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 52,0 |  | 69,2 | 64,4 | 10,9 | 84,1 | 61,7 | 96,8 | 89,7 | 60,4 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  | 95,2 |  | 95,6 | 93,5 | 38,5 | 100,0 | 81,6 | 90,5 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  |  | 100,0 | 19,7 | 71,5 | 96,6 | 96,4 | 99,1 | 84,3 | 56,1 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 100,0 |  | 94,9 |  | 81,9 | 94,6 | 78,4 | 99,3 | 60,7 | 93,1 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 98,4 | 94,1 | 99,8 | 35,6 | 94,3 | 99,8 | 97,7 | 99,7 | 98,1 | 94,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,2 | 77,8 |

Средний процент объема бюджетных ассигнований выделенных на реализацию муниципальных программ  в объеме бюджетов поселений составил 83,2 % (от 60,7% до 98,1%).

Согласно представленным данным на исполнение муниципальных программ по бюджетам городских и сельских поселений была выделено 1750,7 млн. руб., исполнено 1362,2 млн. руб.  или 77,8% от запланированного объема, сл. 22,2% бюджетных средств были не освоены, а также  не использованы поселениями на другие цели, что указывает на неэффективное управление финансами.

В результате проведенного анализа контрольно-счетным органом выявлено низкое исполнение   муниципальных программ в четырех сельских  поселениях:

- МО Мичуринское сельское поселение         47,7%;

- МО Запорожское  сельское поселение          23,3%;

- МО Раздольевское сельское поселение        49,1%

- МО Ларионовское сельское поселение        56,1%.

Мичуринское сельское поселение

Самое низкое исполнение в поселении  по двум муниципальным программам «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» 40,6% и «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» 25,7%.

Причиной низкого исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» является не выполнение  подпрограммы «Газификация муниципального образования» по основному мероприятию «Организация газоснабжения» (изменение графика платежей).

Причиной низкого исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» является невыполнение подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» по основному мероприятию «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей». Работы выполнены не в полном объеме.

Запорожское сельское поселение

Самое низкое исполнение по  муниципальным программам «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» - 0% , «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» 38,3%, «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» 3,6%.

Причиной низкого исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» является не выполнение  подпрограммы «Газификация муниципального образования» по основному мероприятию «Строительство распределительного газопровода пос. Запорожское и пос. Пятиречье». Муниципальный контракт заключен 01.12.2017г.

Причиной низкого исполнение муниципальной программы  «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» является невыполнение подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» по основному мероприятию «Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Проект проходит государственную экспертизу.

Причиной низкого исполнения по муниципальной программе «Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании» является не выполнение  мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования» в рамках мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Проведение аукциона приостановлено по решению УФАС.

Раздольевское сельское поселение

Самое низкое исполнение по  муниципальным программам «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» 29,8% .

Причиной низкого исполнения  является  не выполнение мероприятий  «строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив №1 по адресу д. Раздолье» связанное с переносом сроков выполнения работ по муниципальным контрактам на 2018 год.

Ларионовское сельское поселение

Самое низкое исполнение по  муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» 19,7%.

Причиной низкого исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» является невыполнение подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» по основному мероприятию «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей». Муниципальный контракт заключен в ноябре 2017 года. Выполнение работ по муниципальным контрактам запланировано на 2018 год.

- Высокое исполнение     по всем поселениям наблюдается по следующим муниципальным программам:

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «  от 94,9 % до 100%.(в шести поселениях исполнение составляет 100%).

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»   в восьми поселениях из десяти  исполнение составляет 100%.

-«Благоустройство территории в муниципальном образовании» в четырех поселениях из четырнадцати исполнение от 99,8% до 100%.

- Самое низкое исполнение  в поселениях по  трем муниципальным программам :

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» в трех поселениях от 10,9% до 38,3%.

-«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»  в трех поселениях от 19,7 % до 35,6%.

-  «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» в двух поселениях от  3,6% до 38,5%.

Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальным программам   в  расходной части бюджетов поселений  составляет от 60,7% до 98,1%.  Расходы бюджетных средств на реализацию мероприятий по муниципальным программам в поселениях варьируется  от 23,3% до 97,2%.

Результаты  оценки эффективности МП   городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 2017 год отражены в  сводной Таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | МП «Формирование комфортной городской среды | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | % МП в которых эффективность соответствует запланированным результатам | % реализации неэффективных МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Эффективность более высокая по сравнению с запланированным результатам |  | Соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Соответствует запланированным результатам | Соответствует запланированным результатам | Соответствует запланированным результатам | Более высокая по сравнению с запланированной | Соответствует запланированным результатам | 100 |  |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Годовой отчет не опубликован |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | 71 | 29 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Эффективность соответствует запланированным результатам |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 71 | 29 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Эффективность соответствует запланированным результатам |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность более высокая по сравнению с запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 100,0 |  |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Эффективность соответствует запланированным результатам |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 100,0 |  |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы | Эффективность МП более низкая по сравнению с запланированной |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность программы высокая | Эффективность МП более низкая по сравнению с запланированной | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность реализации МП более высокая по сравнению с запланированным результатам | 57 | 43 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности | Годовой отчет не опубликован |  | Эффективность более высокая по сравнению с запланированной | Программа реализуется неэффективно | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | 50 | 50 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности |  |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной | Эффективность соответствует запланированным результатам | 67 | 33 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности | Эффективность соответствует запланированным результатам |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Годовой отчет не опубликован | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 100 |  |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности | Годовой отчет не опубликован |  | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован |  |  |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности |  |  | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован | Годовой отчет не опубликован |  |  |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности |  |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 83 | 17 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности | Эффективность соответствует запланированным результатам |  | Эффективность соответствует запланированным результатам | Программа реализуется неэффективно | Эффективность более высокая по сравнению с запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность низкая по сравнению с запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | 100 |  |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности |  | Эффективность соответствует запланированным результата | Эффективность более высокая по сравнению с запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Более высокая по сравнению с запланированной | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность соответствует запланированным результатам | Эффективность низкая по сравнению с запланированным результатам | 88 | 12 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе Методических указаний  по разработке и реализации муниципальных программ.

В 2017 году утверждены   98 муниципальных программ ( 14 поселений) . На момент проверки  опубликованы  82  годовых отчета о ходе реализации и оценки эффективности   муниципальных программам ( 12 поселений).

По результатам представленных годовых отчетов  по каждой муниципальной программе определена эффективность реализации программ по следующим критериям :

- реализация программ соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов  (от 90 до 110%) и эффективность реализации программ более высокая по сравнению с запланированной (более 110%)   в 67 муниципальных программах, в двенадцати поселениях;

- эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной ( от 50% да 90%)   в  пяти программах, в четырех поселениях;

- программы реализуется неэффективно ( показатель эффективности менее 50%)   в  десяти программах, в семи поселениях.

Удельный вес  программ с эффективностью, которая соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов  и эффективностью более высокой  по сравнению с запланированной составляет 81%. Программы , которые реализуются  неэффективно  составляют 12% от всех реализуемых программ в поселениях.

По данным годового отчета  « О реализации и  оценки эффективности муниципальных программ  за 2017  год»  представлена  информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях  в муниципальные программы городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 2017 год  в  сводной Таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | МП «Формирование комфортной городской среды | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | % вносимых изменений , связанных с уточнением объемов бюджетных ассигнований | В.т.ч. % вносимых изменений, связанных с изменением мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 100 | 3 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0,0 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0,0 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 0,0 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | - |  |  |  |  | 3 |  |  | 100,0 | 0,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100,0 | 0,0 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | - |  | 3 | - | - | - | - | - | 100,0 | 0,0 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | 0,0 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100,0 | 21 |

Внесенные ответственным исполнителем изменения в муниципальные программы городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 2017 год связанны в основном  с уточнением  объемов бюджетных ассигнований  , в двух поселениях вносились  изменения в  связи с изменением целевых показателей , мероприятий , внесением дополнительных подпрограмм.

Председатель контрольно-счетного органа

МО Приозерский район Ленинградской области                                                                                                         В.Н.Карпенко

Исх. 01-02-60/18-0-0   от 21.06.18г.