ОТЧЕТ

о проведение контрольно-счетным органом МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации муниципальных программ городских и сельских поселений МО

Приозерский муниципальный район  по итогам  2018 года

Мониторинг реализации муниципальных программ, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного. Предметом мониторинга является ход реализации муниципальных подпрограмм.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за  2018 год отражены в  сводной Таблице №1.

Таблица №1                                                                                                                                                                                                                            (%)

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | МП «Формирование комфортной городской среды» | % расходов бюджета на МП в объеме расходов за 2018г. | Исполнено в % к уточ. бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 100,0 | 99,3 | 97,4 | 100,0 | 96,1 | 84,1 | 54,6 | 100,0 | 100,0 | 81,1 | 93,3 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 68,3 | 100,0 | - | 88,5 | 94,9 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 95,9 | 11,9 | 100,0 | 94,3 | 85,8 | 99,6 |  | 78,7 | 42,9 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 57,1 | 93,4 | 83,0 | 99,4 | 99,6 | 95,5 | 91,0 | 97,6 |  | 87,6 | 91,7 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 100,0 | 98,3 | 97,8 | 93,2 | 94,5 | 97,9 | 100,0 |  | 75,9 | 95,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 100,0 | 90,9 | 99,3 | 100,0 | 97,8 | 84,4 | 100,0 |  | 80,0 | 97,4 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 100,0 | 98,8 | 99,6 | 59,3 | 100,0 | 3,6 | 100,0 |  | 90,9 | 45,3 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | - | 94,5 | 39,5 | 91,9 | 67,6 | 87,9 | 93,6 |  | 83,8 | 63,6 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 95,7 | 99,9 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 97,9 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 100,0 | 65,8 | 84,9 | 91,8 | 95,3 | 50,5 | 89,3 | 100,0 | 93,6 | 72,0 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  | 93,3 |  | 72,4 | 63,5 | 50,4 | 100,0 |  | 67,2 | 75,7 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  | 99,9 | 94,2 | 100,0 | 98,6 | 90,9 | 99,1 |  | 87,3 | 96,4 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 100,0 | 96,3 | 87,8 | 72,1 | 97,6 | 43,8 | 100,0 | 100,0 | 72,3 | 86,4 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 100,0 | 99,1 | 98,5 | 96,3 | 100,0 | 99,7 | 19,8 | 100,0 | 96,0 | 95,3 |

Для проведения анализа  хода реализации муниципальных программ,  контрольно- счетным органом использована информация предоставленная Комитетом финансов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Удельный вес муниципальных программ  в расходах бюджетов во всех поселениях   составил в среднем 79,1% от расходной части бюджетов поселений.

Как видно из   таблицы №1,  процент исполнения программных расходов бюджета по поселениям за  2018 года сложился в диапазоне от 42,9% до  97,9%.

В двух поселениях   исполнение   муниципальных программ по итогам 2018 года   менее 50%.

Контрольно – счетный орган рекомендовал  ответственным исполнителям муниципальных программ обратить внимание на то, что невысокий процент исполнения  муниципальных программ по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2018 года несет риски срыва реализации программных мероприятий и не освоения  предусмотренных на их реализацию средств. Рекомендации Контрольно-счетного органа   рядом  поселений   не приняты во внимание.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании » в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район за 2018 год по подпрограммам,  отражены в  сводной Таблице №2.

Процент  исполнения  бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании » городских и сельских поселений.

Таблица №2                                                                                                                                                                                                                (%)

| № п/ | Наименование | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: | Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | Подпрограмма «Водоснабжения и водоотведения» | Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения» | % исполнения по МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 100,0 | 62,9 | 98,9 | 78,3 | 96,1 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение |  |  | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 99,4 |  | 100,0 | 100,0 | 99,6 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 85,4 |  | 99,6 | 100,0 | 93,2 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 100,0 | 57,3 | 100,0 | 100,0 | 59,3 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 99,3 | 78,3 | 87,2 | 99,7 | 91,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 100,0 | 3,9 | 99,9 | 97,2 | 95,7 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 94,9 | 71,0 | 98,4 |  | 91,8 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение | 71,2 |  |  | 81,8 | 72,4 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 62,8 | 69,8 | 73,0 | 100,0 | 72,1 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 100,0 | 45,6 | 99,5 | 100,0 | 96,3 |

Проведя анализ исполнения подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании», контрольно-счетным органом сделан вывод:

1)  по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- в шести  из двенадцати поселениях  исполнение  бюджетных ассигнований  составляет 100%, в двух поселениях  менее 75%.

2) по подпрограмме «газификация муниципального образования»:

- в шести из девяти поселений исполнение  бюджетных ассигнований  менее 75%, в одном поселении исполнение подпрограммы менее 4%.

Низкое исполнение подпрограммы в Приозерском г/п. связано с корректурой проектно-сметной документации.

3) по подпрограмме « Водоснабжения и водоотведения» :

- исполнение бюджетных ассигнований   более 90% в  одиннадцати  из тринадцати поселений, в двух поселениях исполнение в диапазоне   73%-87,2%.

4)  по подпрограмме «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения» :

- в девяти поселениях  из одиннадцати исполнение бюджетных ассигнований  более 90%.

Результаты проведенного мониторинга  исполнения  бюджетных ассигнований программы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании » в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район в течении 2018 года представлены в таблице №3.

Таблица3	(%)

| № п/ | Наименование | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 1 квартал 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за полугодие 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 9 месяцев 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 0,3 | 3,0 | 45,0 | 96,1 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,5 | 0,5 | 82,8 | 99,9 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 9,0 | 31,9 | 100,0 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 9,0 | 4,0 | 6,6 | 99,6 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 5,0 | 6,6 | 7,6 | 93,2 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 100,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 0,1 | 9,9 | 14,9 | 59,3 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 41,4 | 39,0 | 45,6 | 91,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 4,0 | 1,5 | 68,5 | 95,7 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 0,0 | 33,4 | 42,6 | 91,8 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение | 16,2 | 15,8 | 16,5 | 72,4 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 17,8 | 26,5 | 37,7 | 100,0 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 72,1 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 33,3 | 26,2 | 38,3 | 96,3 |

Контрольно – счетный орган рекомендовал  ответственным исполнителям муниципальных программ обратить внимание на то, что невысокий процент исполнения  муниципальной программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2018 года несет риски срыва реализации программных мероприятий и не освоения  предусмотренных на их реализацию средств и как   следствие , в трех поселениях  исполнение  бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании »  за 2018 год составляет менее 75%.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район по подпрограммам  за 2018 год,  отражены в  сводной Таблице №4

Процент  исполнения  бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной  программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» городских и сельских поселений.

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Подпрограмма» Создание условий для эффективного выполнения омсу своих полномочий» | Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО» | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО» | % исполнения бюджетных ассигнований по МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 99,6 |  |  | 99,6 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 99,8 | 69,8 | 100,0 | 97,6 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 97,9 | 62,6 |  | 93,6 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 100,0 | 48,1 |  | 89,3 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 100,0 | 86,1 |  | 99,1 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 19,8 |  |  | 19,8 |

В двенадцати поселениях  исполнение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составляет от  90% до 100%.

Самое низкое исполнение бюджетных ассигнований по муниципальной программе в одном поселении. (Приозерское г/п). Причиной низкого исполнения  является  срок заключения и исполнения  муниципального контракта. (Срок исполнения МК 01.07.2019г).

Результаты проведенного мониторинга  исполнения  бюджетных ассигнований программы  «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район в течении 2018 года.

Таблица №5

| № п/ | Наименование | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 1 квартал 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за полугодие 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 9 месяцев 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 100,0 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 100,0 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 0,0 | 4,2 | 16,9 | 97,6 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 100,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 100,0 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 0,0 | 4,3 | 45,7 | 100,0 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 93,6 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 0,0 | 9,0 | 47,1 | 100,0 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 89,3 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 99,1 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100,0 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 19,8 |

Исполнение бюджетных ассигнований в течении 2018 года по муниципальной программе  в каждом  поселении неравномерное.  Выполнение плана реализации муниципальной программы в поселениях  в основном исполнено в 4 квартале 2018 года.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования» в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район за 2018 год по подпрограммам,  отражены в  сводной Таблице №6.

Процент  исполнения  бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования» городских и сельских поселений.

Таблица №6                                                                                                                                                                (%)

| № п/ | Наименование | Подпрограмма «содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | Подпрограмма «повышение безопасности дорожного движения» | % исполнения по МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение |  |  | 54,7 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 69,6 | 0,0 | 68,3 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение |  |  | 85,8 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 91,0 |  | 91,0 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 97,9 |  | 97,9 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 84,4 |  | 84,4 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение |  |  | 3,6 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  |  | 87,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 99,9 |  | 99,9 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение |  |  | 50,5 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  | 50,4 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 90,9 |  | 90,9 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 43,8 |  | 43,8 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 99,7 | 100,0 | 99,7 |

Проведя анализ исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования», контрольно-счетным органом сделан вывод:

1)  по подпрограмме «содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» :

- в пяти  из восьми поселениях  исполнение  бюджетных ассигнований  составляет более 90%, в трех поселениях  в диапазоне 43,8% до 84,4%.

2) по подпрограмме «повышение безопасности дорожного движения»:

- в Приозерском г/п  поселение исполнение  бюджетных ассигнований  100%, в  Мельниковском с/п исполнение составляет 0%.

Неисполнение подпрограммы в Мельниковском с/п связано в основном с некачественным прогнозированием  бюджета.

Самое низкое исполнение муниципальной программы   «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования в Запорожском сельском поселении. (3,6%). Основная причина низкого исполнения связана с расторжением муниципального контракта.

Результаты проведенного мониторинга  исполнения  бюджетных ассигнований программы  «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования» в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район в течении 2018 года.

Таблица №7

| № п/ | Наименование | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 1 квартал 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за полугодие 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 9 месяцев 2018 года | Исполнение бюджетных ассигнований программы за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 0,0 | 18,5 | 70,0 | 54,6 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 5,4 | 6,8 | 68,3 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 17,6 | 41,8 | 85,8 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение | 4,2 | 11,7 | 11,7 | 91,0 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 0,0 | 18,1 | 52,9 | 97,9 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 84,4 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 4,3 | 6,7 | 3,3 | 3,6 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение | 0,0 | 9,1 | 8,8 | 87,9 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 9,0 | 7,1 | 7,1 | 98,4 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 7,3 | 2,5 | 1,4 | 50,5 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение | 0,0 | 2,7 | 11,1 | 50,4 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение | 0,0 | 6,2 | 14,4 | 90,9 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 0,0 | 7,8 | 8,0 | 43,8 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение | 0,0 | 22,1 | 75,1 | 99,7 |

Контрольно – счетный орган рекомендовал  ответственным исполнителям муниципальных программ обратить внимание на то, что невысокий процент исполнения  муниципальной программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2018 года несет риски срыва реализации программных мероприятий и не освоения  предусмотренных на их реализацию средств и как   следствие , в девяти поселениях  из четырнадцати исполнение  бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования»  за 2018 год составляет менее 90% .

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в городских и сельских поселениях муниципального образования Приозерский район за 2018 год  отражены в  сводной Таблице №8.

Процент  исполнения  бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды» городских и сельских поселений.

Таблица №8                                                                                                                                                                        (%)

| № п/ | Наименование | % исполнения по МП за 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 100,0 |
| 2 | МО Громовское сельское поселение | 100,0 |
| 3 | МО Плодовское сельское поселение | 100,0 |
| 4 | МО Ромашкинское сельское поселение | 100,0 |
| 5 | МО Приозерское городское поселение | 100,0 |

Проведя анализ исполнения  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», контрольно-счетным органом сделан вывод:

В пяти поселениях, где утверждена данная муниципальная программа,  исполнение бюджетных ассигнований составляет 100%.

Результаты проведенного мониторинга  реализации муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 2017  и 2018 годов,  отражены в  сводной Таблице №8.

Таблица №8

| №п/п | Поселения | исполнение муниципальных программ за 2017 год | исполнение муниципальных программ за 2018 год | % расходов бюджета на МП в объеме расходов за 2017г. | % расходов бюджета на МП в объеме расходов за 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосновское с/п | 91,7 | 93,3 | 81,2 | 81,1 |
| 2 | Мельниковское с/п | 95,0 | 94,9 | 95,0 | 88,5 |
| 3 | Мичуринское с/п | 47,7 | 42,9 | 86,5 | 78,7 |
| 4 | Петровское с/п | 80,9 | 91,7 | 85,2 | 87,6 |
| 5 | Кузнечнинское г/п | 90,0 | 95,0 | 77,2 | 75,9 |
| 6 | Красноозерное с/п | 77,0 | 97,4 | 78,6 | 80,0 |
| 7 | Запорожское с/п | 23,3 | 45,3 | 79,0 | 90,9 |
| 8 | Раздольевское с/п | 49,1 | 63,6 | 87,5 | 83,8 |
| 9 | Громовское с/п | 97,2 | 97,9 | 79,6 | 93,8 |
| 10 | Плодовское с/п | 60,4 | 72,0 | 89,7 | 93,6 |
| 11 | Свастьяновское с/п | 90,5 | 75,7 | 81,6 | 67,2 |
| 12 | Ларионовское с/п | 56,1 | 96,4 | 86,2 | 87,3 |
| 13 | Ромашкинское с/п | 93,1 | 86,4 | 60,7 | 72,3 |
| 14 | Приозерское г/п | 94,6 | 95,3 | 98,1 | 96,0 |

Анализируя итоги исполнения муниципальных программ за 2018г. в сравнении с исполнением того же периода 2017 года можно сделать вывод, что в четырех поселениях процент исполнения программных расходов бюджета  за 2018 года  по сравнению с  2017 годом  снижен.

По семи  из четырнадцати поселений  наблюдается уменьшение удельного веса расходов бюджета по муниципальным программам в общем объеме расходов бюджета  за   2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Вывод: 1.Контрольно-счётный орган рекомендует в целях повышения эффективности  и результативности расходования бюджетных средств , в дальнейшем не допускать сокращения удельного веса расходования бюджетных средств  по муниципальным программам в общих расходах бюджета.

2.Усилить контроль со стороны главного администратора расходов бюджета при прогнозировании программных  расходов бюджета  на текущий год и не допускать использования бюджетных средств не по целевому назначению.

3.Ответственным исполнителям  муниципальных программ сформировать годовые отчеты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Председатель контрольно-счетного органа

МО Приозерский район Ленинградской области                                                                                                                                    В.Н.Карпенко

Исх. 01-02-_4_/19-0-0

от 14.01.2019г.