Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 апреля 2023 года                                                                                                            № 15-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, в соответствии с требованиями, определёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»:

1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области к работе в отопительном сезоне 2023-2024 г.г., согласно приложения № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2023-2024 г.г. (приложение № 4)

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение к отопительному периоду (приложение № 3).

5. Заместителю главы администрации Кукуца С.Р. (ответственному за подготовку сводного статистического отчета по поселению по форме 1-ЖКХ (зима)):

5.1. Предоставлять в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца, начиная с 27 июня, оперативный отчет о ходе выполнения задания по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 по статистической форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», к отчету прилагать справку о выполнении утвержденных мероприятий по подготовке к зиме;

5.2. До 15 сентября 2023 года оформить акты проверок и паспорта готовности жилых домов, объектов социальной инфраструктуры в соответствии Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ 25.08.2004 (СО 153-34.08.105-2004).

5.3. Теплоснабжающим организациям срок получения паспортов готовности установить до 01 ноября 2023 года.

5.4. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 сентября, 25 сентября, 01 октября 2023 года предоставлять в отдел коммунального хозяйства.

5.5. До 1 октября 2023 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

5.6. Обеспечить контроль за созданием запасов топлива на 01сентября 2023 года.

5.7. До 15 октября 2023 года выполнить комплекс мер по повышению надежности систем электроснабжения.

5.8. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов ЖКХ.

5.9. Совместно с управляющими организациями провести разъяснительную работу среди потребителей услуг и населением по взысканию задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

6. Ресурсоснабжающим организациям провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                       С.В. Танков

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО Ромашкинское сельское поселение

от 18.04. 2023 года № 15-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

_________________________С.В. Танков

18 апреля 2023 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

| Объект | Номер строки | Единица измерения | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |
|  |  |  |  |  | 01.07. 23 | 01.08. 23 | 01.09. 23 | итого к 15.09.23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего | 01 | тыс. ед. | 0,094 | 0,094 | 0,027 | 0,062 | 0,090 | 0,094 |
|  | 02 | тыс. кв. м | 123,55 | 123,55 | 28,52 | 115,70 | 121,90 | 123,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 03 | тыс. ед. | 0,094 | 0,094 | 0,027 | 0,062 | 0,090 | 0,094 |
|  | 04 | тыс. кв. м | 123,55 | 123,55 | 28,52 | 115,70 | 121,90 | 123,55 |
| государственный | 05 | тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| частный | 07 | тыс. ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Школы | 11 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Другие общественные здания | 13 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Котельные по всем видам собственности | 14 | ед. | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 14,24 | 14,24 | 0,00 | 9,63 | 4,61 | 14,24 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 14,24 | 14,24 | 0,00 | 9,63 | 4,61 | 14,24 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 18 | км | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 20 | км | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые насосные станции по всем видам собственности | 22 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦГП) по всем видам собственности | 24 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | 26 | ед. | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода по всем видам собственности | 28 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода по всем видам собственности | 30 | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Пропускная способность | 31 | тыс. куб. м | 2,13 | 2,13 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,13 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 33 | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети по всем видам собственности | 34 | км | 8,13 | 8,13 | 1,13 | 3,13 | 7,13 | 8,13 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода по всем видам собственности | 36 | км | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции по всем видам собственности | 38 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | 40 | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Пропускная способность | 41 | тыс. куб. м | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,40 | 0,95 | 0,95 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 43 | тыс. куб. м | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,40 | 0,95 | 0,95 |
| Канализационные сети по всем видам собственности | 44 | км | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети по всем видам собственности | 46 | км | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км |  |  |  |  |  |  |
| Электрические сети по всем видам собственности | 48 | км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ветхие электрические сети по всем видам собственности | 50 | км | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции по всем видам собственности | 52 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки по всем видам собственности | 54 | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Улично-дорожная сеть по всем видам собственности | 56 | тыс. кв. м | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс. кв. м | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб по всем видам собственности | 58 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей по всем видам собственности | 60 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений по всем видам собственности | 62 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 64 | км |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | 65 | т | 507,00 | 507,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 507,00 |
| другое твердое топливо: | 66 | т |  |  |  |  |  |  |
| - дрова |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| - щепа |  | м3 | 700,00 | 700,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 700,00 |
| жидкое топливо | 67 | т |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства городского (сельского) поселения, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | 68 | млн руб. | 7,132 | 7,132 | 2,378 | 2,377 | 2,377 | 7,173 |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 69 | млн руб. | 6,486 | 6,486 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 6,486 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн руб. | 0,646 | 0,646 | 0,216 | 0,215 | 0,215 | 0,687 |
| на строительство объектов ЖКХ | 71 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | 72 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | 73 | млн руб. | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, из них: | 74 | млн руб. | 7,293 | 7,293 | 0,1 | 0,1 | 7,293 | 7,293 |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 75 | млн руб. | 6,993 | 6,993 | 0 | 0 | 6,993 | 6,993 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн руб. | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | 78 | млн руб. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | 79 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| На приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы: | 81 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы | 85 | млн руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МО Ромашкинское сельское поселение

от 18.04. 2023 года № 15-р

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования Ромашкинское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Учреждения, предприятия, подвергаемые проверке | Сроки проведения проверки и составления актов | Перечень проверяемых показателей | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации: ООО «ИНТЕРА» | до 31.05.2023 | 1. Утверждение планов ремонтных работ |  |
|  |  | до 01.09.2023 | 2. Утверждение сроков проведения опробования систем теплоснабжения |  |
|  |  | с 27.06.2023 по 15.09.2023 | 3. Наличие нормативных запасов топлива |  |
|  |  | до 01.10.2023 | 4. Работа эксплуатационной и аварийно-диспетчерской службы |  |
|  |  | до 01.09.2023 | 5. Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов 6. Качество теплоносителя 7. Наличие узла учета отпускаемой тепловой энергии 8. Надежность теплоснабжения 9. Соответствие мощности котельной тепловым нагрузкам 10. Состояние противопожарной безопасности 11.Обеспеченность персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом 12. Наличие нормативной документации |  |
| 2 | Теплоснабжающие организации: ООО «ИНТЕРА» | с 01.07.2023 по 10.09.2023 | 1. График тепловых нагрузок 2. Надежность теплоснабжения 3. Наладка тепловых сетей 4. Контроль режимов потребления 5. Организация учета приобретенной и отпущенной тепловой энергии 6. Качество теплоносителя 7. Результаты гидравлических испытаний 8. Работа аварийно-диспетчерской службы (АДС) 9.Обеспечение персонала средствами защиты, спецодеждой, инструментом 10. Наличие нормативно-технической документации 11. Противопожарная безопасность 12. Запасы топлива |  |
| 3 | Управляющие компании: ООО «ВЕРИС» ООО «УК «Буревестник» | с 01.07.2023 по 01.09.2023 | 1. Проведение промывки теплопотребляющих установок 2. Эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению 3. Результаты испытаний теплопотребляющих установок 4. Наличие и готовность обслуживающего персонала 5. Отсутствие соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом (шайб) 6. Наличие диафрагм, регуляторов (в соответствии с расчетом) коллективных узлов учета (приборов учета), их исправность 7. Проверка готовности (в %) жилого фонда к отопительному сезону по состоянию на: -1 июля -1 августа -1 сентября |  |
| 4 | Общеобразовательные учреждения | с 01.08.2023 по 10.09.2023 | 1. Паспорта теплопотребляющих установок 2. Наличие и готовность обслуживающего персонала 3. Наличие нормативно-технической документации 4. Проведение промывки теплопотребляющих установок |  |
| 5 | Учреждения здравоохранения | с 01.08.2023 по 10.09.2023 | 1. Паспорта теплопотребляющих установок 2. Наличие и готовность обслуживающего персонала 3. Наличие нормативно-технической документации 4. Проведение промывки теплопотребляющих установок |  |
| 6 | Иные потребители тепловой энергии (юридические, физические лица, предприниматели) | с 01.09.2023 по 15.09.2023 | 1. Паспорта теплопотребляющих установок 2. Наличие и готовность обслуживающего персонала 3. Наличие нормативно-технической документации 4. Проведение промывки теплопотребляющих установок |  |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

МО Ромашкинское сельское поселение

от 18.04. 2023 года № 15-р

ПОРЯДОК

оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение к отопительному сезону 2023-2024 годов

I Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, учреждений культуры, юридических лиц, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее – объекты), находящихся на территории поселения.

1.2. Для проверки объектов в муниципальном образовании создается комиссия в составе 5 человек. В состав комиссии включается представитель отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, представители депутатского корпуса поселения.

1.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение к отопительному сезону» (далее – Программа). Начало работы комиссии с 01 августа, окончание – 15 сентября текущего года.

1.4. Программа утверждается распоряжением администрации сельского поселения до 11 мая текущего года.

1.5. При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору).

II Порядок проведения проверки готовности объектов

2.1. Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки. Правила оценки содержаться в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение № 1 к Порядку).

2.3. В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;

- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний;

- объект не готов к отопительному периоду.

2.4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.

2.5. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение № 2 к Порядку).

2.6. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 20 сентября – для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.

2.7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.

2.8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п.6, организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

Приложение № 1

к Порядку оценки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

на территории МО Ромашкинское сельское поселение

к отопительному сезону

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной ___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ___________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                        _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

-------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к Порядку оценки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций,  потребителей  тепловой энергии

на территории МО Ромашкинское сельское поселение

к отопительному сезону

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к распоряжению администрации

МО Ромашкинское сельское поселение

от 18.04. 2023 года № 15-р

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

Председатель комиссии:

Танков С.В. – глава администрации МО Ромашкинское сельское поселение

Заместитель председателя:

Кукуца С.Р. – заместитель главы администрации МО Ромашкинское сельское поселение

Члены комиссии:

Логинова О.Н. – начальник сектора экономики и финансов администрации МО Ромашкинское сельское поселение

Кенкадзе Ю.М. – депутат Совета депутатов МО Ромашкинское  сельское поселение

Секретарь комиссии:

Янченкова А.М. – ведущий специалист МО Ромашкинское сельское поселение