

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 февраля 2020 года № 56

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2019год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2017год.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 19.02.2020 № 56

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2019год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А. |
| дата составления отчета: | 19.02.2020 год. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2019г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 1160,25 | 1160,25 | 100 |
| 3 | Количество месяцев по санитарной очистке территории | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 5 | Количество месяцев по содержанию газонов, цветников | мес. | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество поселков, подлежащих развитию | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 8 | Количество частей территорий, подлежащих развитию | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 9 | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 10 | Площадь санитарной очистка территории | М.кв. | 463320 | 463320 | 100 |
| 11 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **запланировано** | **исполнено** | примечание |  |  |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **8589,7** | **8426,4** | 98,1 | % |  |
| **1** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения"** | 8396,8 | 8233,5 | 98,1 | % |  |
| **1,1** | **Уличное освещение** | 1878,1 | 1829,3 | 97,4 | % |  |
|  | Затраты на уличное освещение | 1200,0 | 1153,6 | 96,13 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | Текущий ремонт уличного освещения | 678,1 | 675,7 | 99,64 | % | работы выполнены в полном объеме |
| **1,2** | **Благоустройство и озеленение** | **2089,8** | **2089,8** | **100,00** | **%** | **работы выполнены в полном объеме** |
|  | Сбор, транспортировка, размещение ТБО, выкашивание газонов, санитарная очистка, спил сухих деревьев, закупка рассады, содержание клумб | 2089,8 | 2089,8 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| **1,3** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **1700** | **1585,5** | **93,26** | % |  |
|  | Комплексное благоустройство населённых пунктов | 1700 | 1585,5 | 93,26 | % | работы выполнены в полном объеме (экономия) |
| **2** | **"Основные мероприятие" Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2017годы и на период 2020 года(местный)** | **2630** | **2630** | 100,00 | % |  |
|  | Обустройство зоны отдыха у ДК п. Суходолье (1этап) | 2630 | 2630 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| **2,1** | **Организация и содержание мест захоронения** | **98,9** | **98,9** | **100,00** | % |  |
|  | ремонт памятников | 98,9 | 98,9 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| **3** | **Основные мероприятие "Охрана окружающей среды"** | **192,9** | **192,9** | **100** | % |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0 | % |  |
|  | Установка контейнерных площадок, ремонт и покраска | 0,0 | **0,0** |  |  | работы перенесены на 2018 год. |
|  | Схема санитарной очистки, паспорта отходов, нормы накопления ТБО | 0 | 0 | 0 | % | работы выполнены в полном объеме |
|  | Организация мест отдыха (пляжи) | 192,9 | 192,9 | 100,00 | % | работы выполнены в полном объеме |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | | **8589,7** | **8426,4** |  | | |
| ***Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 8426,4 тыс. рублей*** | | | | | | |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» за 2019год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1160,25 | Объем твердых бытовых отходов |

Пфit

Рit = ------ = 1160,25/1160,25= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 463320 | Площадь санитарной очистка территории |

Пфit

Рit = ------ = 463320/463320= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 3 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 4 | 1 обработка клещей  2. водолазное обследование  3. пробы воды и песка  4. спасатели дежурили |

Пфit

Рit = ------ = 4/3= 1,3

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. тв. бытовые отходы 2. санитарной очистка территории, |

**Ht= ((1+1+1,3)/3)\*100=110%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 8589,7/8426,4 \*100 = 101,9 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с экономией по уличному освещению (модернизация ул. Фонарей, замена обычных на энергосберегательне технологии) |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 110 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 110/101,9\*100= 107,9

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 107,9% Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»

за 2019год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2019г. постановление № 244 от 11.11.2016 | | данные на 01.01.2020г. постановление № 55 от 19.02.2020 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Уличное освещение | 12 мес. | 1600 | 12 мес. | 1878,1 |
| Благоустройство и озеленение | объем тв. бытовых отходов 1160,25  санитарная очистка 4 мес., окос травы 3 мес., содержание газонов и цветов 4 мес., авар. деревья 80 шт., | 3000 | объем тв. бытовых отходов 1160,25  санитарная очистка 4 мес., окос травы 3 мес., содержание газонов и цветов 4 мес. | 2089,8 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 3 ед. прочих мероприятий | 700 | 3 ед. прочих мероприятий | 1700 |
| Мероприятия по охране окружающей среды | контейнерных площадок 4 шт. (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки)463320 м. кв., мероприятия по подготовке мест массового отдыха 3 шт. | 700 | контейнерных площадок 4 шт. (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки)463320 м. кв., мероприятия по подготовке мест массового отдыха 3 шт. | 192,9 |
| Организация и содержание мест захоронения | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | 100 | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | 98,9 |

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 - 2019 г.г.»**

Реализация муниципальной программы обеспечит:

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

План на 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2020г. (тыс. руб.) |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  | 10400 |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | объем тв. бытовых отходов  санитарная очистка окос травы  содержание газонов и цветов  авар. деревья | М3  м. кв  мес.  мес.  мес.  шт. | 1160,25  463320  4  3  4  100 | 6200,0 |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | техническое обслуживание уличного освещения, тек. ремонт уличного оборудования | мес.. | 12 | 2100,0 |
| 2 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | контейнерных площадок (ремонт, ограждение) площадь сан. очистки территории (несанк. свалки) мероприятия по подготовке мест массового отдыха | шт.  м. куб.  шт. | 4  600  3 | 1000 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | монтаж и демонтаж нов. елок, монтаж и демонтаж банеров на нов. год и 9 мая, трудовая бригада, установка досок объявлений | шт.  шт.  шт. | 4  50  1 | 1000 |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | ремонт братских захоронений, Захоронение невостребованных умерших | шт. | 1 | 100,0 |
| 5 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан «Благоустройство территории» | благоустройство территории перед ДК п. Суходолье | шт. | 1 | 600 |