

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2021 года № 45

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение**

**на 2020-2022 годы»**

**за 2020 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 02 февраля 2021г. № 45

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы»

за 2020год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А. |
| дата составления отчета: | 02.02.2020г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022годы»

за 2020 год

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 3 | 3 | 100 |
| 4 | повышение надежности и энергетической эффективности жилого фонда (установка счетчиков АИТП) | шт. | 8 | 8 | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"** | **18 844,5** | **18 744,5** | 99,5% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 17 209,6 | 17 209,6 | 100% |
| Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах" | 409,6 | 409,6 | 100% |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 409,6 | 409,6 | 100% |
| Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности жилого фонда" | 16 800,0 | 16 800,0 | 100% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 634,9 | 534,9 | 84,2% |
| Основное мероприятие "Организация газоснабжения" | 634,9 | 534,9 | 84,2% |
| Мероприятия по газификации | 634,9 | 534,9 | 84,2% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 1000,0 | 1000,0 | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

**Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности жилого фонда"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт | 8 шт. | повышение надежности и энергетической эффективности жилого фонда (установка счетчиков АИТП) |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт | 8 шт. |

Пфit

Рit = ------ = 8/8= 100

Ппit

**Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания**"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

Подпрограмма "Газификация муниципального образования"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 1/1 | проектно-сметная документация, проектно-изыскательские работы |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 1/1 |

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

Пфit

Рit = ------ = 1/1=1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя |  |

**Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 18744,5/18844,5 \*100 = 99,5% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 100/99,5\*100= 100,5

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100,5% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2020г. постановление №632 от 25.12.2020 | | постановление №189 от 02.08.2016 на 31.12.2020 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **39492,0** |  | **18844,5** |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (ремонт котла) |  |  | 1 шт. | 409,6 |
| Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 8 шт. | 16800,0 | 8 шт. | 16800,0 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | **21592** | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | **634,9** |
| мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации 1шт. | **21592** | подготовка проектной документации 1шт. | **634,9** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | услуги предоставляемые населению | 800 | услуги предоставляемые населению | 1000,0 |
| ремонт крыши в бане |  |  | 1 шт. | 200,0 |
| В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 1 шт. | 800 | 1 шт. | 800,0 |
| **итого по программе:** |  | **39492,0** |  | **18844,5** |

Мероприятия по газификации областным комитетом перенесены на 2021-2023 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2020 год

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение;

- - обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП

- обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения.

- обеспечение выполнения мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение газоснабжения населения МО Ромашкинское сельское поселение.

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

План на 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2021г. (тыс. руб.) |
| 1. | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  | 4810,0 |
| 2. | * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения** | ремонт котла п. Суходолье) | шт. | 1 | 3736,7 |
| 3. | 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | актуализация схем водоснабжения | шт. | 0 | 0 |
| 4. | **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | % | 50 | 200,0 |
| 5. | мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации  техническая готовность объекта | шт.  шт. | 1  1 | 200,0 |
| 6. | **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  |  |  | 800,0 |
| 7. | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 1 | 800,0 |